问题及整改要求清单

| 序号 | 存在问题 | 问题具体位置  （情形） | 问题  性质 | 责任对象 | 整改要求 | 拟采取的责任追究方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实际扰动地表范围和土石方总量较水土保持方案确定的水土流失防治责任范围和土石方总量均增加超过30%，未履行水土保持方案变更报批手续。 |  | 严重 | 建设单位 | 建设单位应立即停止水土保持违法行为，抓紧履行水土保持方案变更报批手续，于2025年1月31日前将修改后的水土保持方案报水利部审批。 | 约谈 |
| 2 | 项目未按照主体工程实施进度及水土保持方案设计要求落实1号排土场植被恢复措施及工业场地防治区的临时措施，水土保持“三同时”制度执行不到位。 | 1号排土场、工业场地防治区 | 一般 | 建设单位、施工单位、水土保持监理单位 | 建设单位应组织施工单位严格按照水土保持方案及后续设计要求落实1号排土场的植被恢复措施和工业场地防治区的临时措施。 | 责令整改 |
| 3 | 项目水土保持监测工作不规范，2024年第二季度、第三季度水土保持监测季报关于项目水土流失防治责任范围的描述存在多处前后不一致情形。 | 2024年第二季度、第三季度水土保持监测季报 | 一般 | 水土保持监测单位 | 项目水土保持监测单位应严格按照有关要求和技术规程规范开展监测工作，按月监测扰动土地情况，做好监测记录和数据整编，认真编制水土保持监测季报，确保监测成果客观真实反映项目水土流失状况和防治效果。 | 责令整改 |